洱源县教育体育局（本级）2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

大理州洱源全民健身中心建设项目

- 立项依据

《大理州洱源县全民健身中心建设项目可行性研究报告》

- 项目实施单位

洱源县教育体育局

- 项目基本概况

项目建设地址位于洱源县规划新区（文碧路以东、纬四路以南、经一路以西、纬五路以北），项目总用地面积为31404.53平方米。项目的实施，可有效缓解县城体育运动设施不足，配套设施缺乏的问题，满足广大群众的体育需求，进一步激发群众的健身热情，形成自觉参加体育锻炼、提高身体素质的浓厚氛围，有效推动全民健身事业的发展。

- 项目实施内容

项目分为两期一并建设实施，新建全民健身中心6203平方米，包括球类、健身房、体能训练、体质测试等运动功能区，以及餐饮服务、场馆管理办公用房、卫生间、医务室等配套设施；建设共享大厅3140平方米，室外看台3900平方米，设备用房430平方米，室外篮球场2块，健身步道900米，健身设施场地500平方米，广场及道路硬化、绿化、室外停车位等设施。

- 资金安排情况

项目估算总投资6986.35万元，已申请中央预算内投资2000万元。

- 项目实施计划

项目于2021年12月3日签订《设计施工总承包（EPC）合同》，总工期300日历天。

- 项目实施成效

- 配套完善体育运动设施，满足广大人民群众日常体育锻炼需求，进一步激发群众的健身热情，有效推动全民健身事业的发展；实现县级每年定期不定期举办、承办运动会、篮球赛等各种体育健身活动能力。